N1 IT | Grupo Stefanini

Grupo Stefanini · Documento corporativo

Relatório interno de validação

Análise do documento As Is e do fluxograma do Thanos

| Documento analisado | Documento As Is – Gestão e Medição de Serviços (SLA) – SIGMES, versão 1.0, outubro de 2026 (10 páginas) |
| --- | --- |
| Base do levantamento | Reuniões de 29 e 30/09/2026; key user: Eduardo Dalben Pozze |
| Finalidade | Alinhamento da equipe Stefanini. Não enviar ao Itaú. |
| Data da análise | 28/10/2026 |
| Projeto | Substituição do Thanos – conclusão prevista em 29/01/2027 |

Confidencial | Uso interno Stefanini

# 1. Parecer geral

Objetivo: dar à equipe uma visão rápida da qualidade do As Is e dos riscos de construir o novo sistema sobre ele.

Conclusão: o As Is é bom como levantamento de dores e regras (23 regras de negócio e 24 pendências já listadas), mas ainda não está validado. Dá para desenhar o fluxo novo, desde que as decisões abertas sejam confirmadas pelo Itaú até 19/11/2026. Construir antes disso traz risco alto de retrabalho.

| Critério | Avaliação | Resumo |
| --- | --- | --- |
| Completo | Parcial | Faltam volumes, tabela de pontuação, matriz de classificação, lista de status, campos da ocorrência, layout do e-mail e inventário de integrações. |
| Coerente | Parcial | Há divergências entre o texto (pág. 4–5) e a figura (pág. 6), e sobre quem encerra a ocorrência. |
| Atualizado | Sim, com ressalva | É de outubro/2026 e retrata o processo demonstrado, mas o próprio documento diz que não foi validado (pág. 8 e 10). |
| Pronto para desenhar o To Be | Condicional | Depende das decisões V3, V9, V16, V17 e V18 (seção 4). |

Os 5 pontos mais urgentes 1. O que é o Thanos? O As Is chama o sistema de SIGMES “hospedado na plataforma Thanos” (pág. 1) e nunca cita o Power Automate. A figura (pág. 6) usa “Sistema Signes/Thanos”. Confirmar a arquitetura real antes de planejar a migração. 2. Quem encerra a ocorrência? O texto diz que é o responsável interno (pág. 5, etapa 13 e RN-13). A figura mostra o fornecedor “atualizando/finalizando” (pág. 6). 3. Regra de pontuação ausente. Não há pesos, faixas nem exemplos (RN-17, RN-18; PV-17). 4. Status e classificação sem lista. “Finalizada”, “aberta indevidamente”, “leve a gravíssima” e “status do plano de ação” não estão definidos (RN-06, RN-16; PV-03, PV-09). 5. Competência da medição. Corte, competência e reabertura não existem (PV-16).

Como ler a numeração de página: as páginas citadas são as do PDF (1 a 10). O PDF não tem número impresso nas páginas.

# 2. Validação do documento atual: achados

Objetivo: listar lacunas, inconsistências, regras ambíguas e pontos que dependem de confirmação, com a página de cada trecho. Severidade: A = alta (bloqueia o desenho ou o prazo), M = média, B = baixa.

| ID | Tipo | Pág. | Trecho citado | Problema | Ação sugerida | Sev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Inconsistência | 1, 4, 6 | “SIGMES, hospedado na plataforma Thanos” (pág. 1); raia “Sistema Signes/Thanos” (pág. 6); “índices de banco” (pág. 4); “robô” (pág. 7) | O PDF nunca cita o Power Automate. Os termos Thanos, SIGMES e “Signes” aparecem como se fossem a mesma coisa. Descreve um sistema com banco de dados, logs e módulos, não só um fluxo. | Confirmar o que existe hoje: plataforma, banco, onde roda o robô de e-mail, quem o mantém. Padronizar o nome. | A |
| I-02 | Inconsistência | 5, 6 | Etapa 13: “Responsável interno… encerrar a ocorrência” (pág. 5); RN-13 (pág. 7). Figura: fornecedor “Atualizar/finalizar ocorrência” (pág. 6) | Texto e figura discordam sobre quem finaliza. O papel do fornecedor diz só “recebimento por e-mail” (pág. 2). | Definir se o fornecedor acessa o sistema. Assumimos que não (V5). | A |
| I-03 | Inconsistência | 6 | Figura: seta tracejada de “Notificar via e-mail” (fornecedor) para “Extrair relatório mensal” (Gestão de Serviços) | A figura liga a resposta do fornecedor ao início da extração mensal. No texto (etapa 14, pág. 5) a extração é mensal e feita pela Gestão. Falta um evento de início por tempo. | Corrigir no To Be: início mensal por data de corte (passo 19). | M |
| I-04 | Inconsistência | 5, 6 | Etapas 5 e 8 (pág. 5) x raias da figura (pág. 6) | Na figura, “Classificar SLA e preencher observação” e “Notificar fornecedor por e-mail” (manual) estão na raia do Sistema. O texto os atribui ao Usuário. | Padronizar raias no To Be. | M |
| I-05 | Inconsistência | 5, 6, 8, 9 | Etapa 16–17 (pág. 5): inclui “ajuste operacional”; RN-18 (pág. 8); PV-19 cita “perda de postos” (pág. 10). Figura: 4 saídas, sem “ajuste operacional” e com “Escalonamento/Rescisão” juntos | O gateway “O resultado exige ação?” não existe na figura. Há um gateway sem rótulo (“Ação com Fornecedor”). Os conjuntos de ações dos três trechos não coincidem. | Fechar a lista de ações com o Itaú (V20). | M |
| I-06 | Lacuna | 4, 6 | Seção 4.1, fluxo de acesso (pág. 4) | O fluxo de acesso está no texto, mas não na figura. Aparece o “ponto focal”, que não está nos papéis (pág. 2). Quando recusado, não há aviso ao solicitante. Revisão e revogação de acesso não existem (PV-10). | Incluir fase de acesso no To Be (passos 1–3). | M |
| I-07 | Inconsistência | 4–5, 8 | Etapa 3–4 (pág. 4); RN-20 “itens inativos deixam de aparecer” (pág. 8) | Se itens inativos não aparecem na lista, a pessoa não “seleciona” o item para depois descobrir que está inativo. A lógica da decisão (etapa 4) não bate com RN-20. | No To Be, o sistema só lista itens ativos e oferece “pedir cadastro” (passos 6–7). | B |
| I-08 | Ambiguidade | 7 | RN-05: “Evita que um fornecedor classifique diretamente ocorrência contra outro fornecedor” (pág. 7) | A frase supõe que fornecedores registram ocorrências. Os papéis dizem que fornecedor só recebe e trata (pág. 2). | Confirmar se algum fornecedor acessa o sistema (V5). | M |
| I-09 | Lacuna | 5, 7 | Etapa 5: “classificação de SLA, status do plano de ação” (pág. 5); RN-06 (pág. 7) | Os valores de classificação (leve, moderada, grave, gravíssima) e de “status do plano de ação” dependem de um “de-para” que não está no documento. | Obter a matriz completa (V9; PV-09). | A |
| I-10 | Lacuna | 7, 8 | RN-13, RN-15, RN-16 (pág. 7); PV-03 (pág. 8) | “Status final”, “finalizada” e “aberta indevidamente” são usados sem lista de status. Não se sabe se “indevida” é um tipo de “finalizada”. | Obter a lista e o efeito de cada status (V3). | A |
| I-11 | Inconsistência | 3, 4, 7 | Oportunidade “Gestão de pendências”: “Independente das pendencias resolvidas ou não, ter as pontuações validas com o histórico” (pág. 3). RN-15: só finalizadas entram (pág. 7) | A frase da pág. 3 parece fora de contexto, contém erro de digitação e contradiz RN-15 se for lida ao pé da letra (pontuar mesmo aberta). | Confirmar a intenção. Assumimos RN-15 e lista de abertas no fechamento (V18). | A |
| I-12 | Ambiguidade | 7 | RN-11 e RN-16 (pág. 7); PV-08 (pág. 9) | “Solicitar desconsideração quando aplicável”: a quem, como e em que prazo? Não se diz se a ocorrência “indevida” entra na medição. | Definir o procedimento (V8). | M |
| I-13 | Lacuna | 5, 7, 9 | Etapa 14 “Mensalmente” (pág. 5); RN-15 (pág. 7); PV-16 (pág. 9) | Sem data de corte, regra de competência, reabertura ou tratamento de ocorrência encerrada após o corte. Fato em um mês e encerramento em outro: qual mês pontua? | Definir com o Itaú (V16). | A |
| I-14 | Lacuna | 8, 9 | RN-17, RN-18 (pág. 8); PV-17 (pág. 9) | Não há tabela de pontuação, pesos, faixas, vigência nem exemplo de cálculo. A ação de gestão depende de “faixas contratuais vigentes”. | Obter a tabela por contrato (V17). | A |
| I-15 | Lacuna | 3–5 | Dor 2 “vários minutos” (pág. 3); “Dor 1”; oportunidades de desempenho (pág. 4) | Não há números: ocorrências por mês, fornecedores, usuários, polos, itens, tamanho do histórico, tempo real das telas, taxa de falha de e-mail. Sem isso não dá para fixar metas de desempenho e capacidade. | Pedir os volumes ao Itaú e medir o Thanos. | A |
| I-16 | Lacuna | 4, 7, 9 | “Base única e integrações” (pág. 4); RN-02, RN-03 (pág. 6); PV-13 (pág. 9) | Não há inventário de sistemas: e-mail (qual serviço), login, fonte do RGI, cadastro de fornecedores, Teams, relatórios. | Levantar com a arquitetura do Itaú (V13, V26). | A |
| I-17 | Lacuna | 6, 7 | RN-02 “carga horária” (pág. 6); RN-03 (pág. 6) | A hierarquia polo, prédio, torre, andar, posto e local e o papel da “carga horária” não estão explicados. | Pedir modelo de dados e exemplos reais. | M |
| I-18 | Lacuna | 7 | RN-09, RN-10 (pág. 7) | Não há modelo do e-mail, lista de campos da ocorrência, nem como se tratam anexos e evidências (que aparecem em RN-05 e na Dor 5). | Pedir o e-mail atual e o formulário de ocorrência. | M |
| I-19 | Lacuna (compliance) | 3, 10 | Dor 8 “Dados pessoais e documentos ficam nas observações” (pág. 3); PV-12 (pág. 10) | Risco de LGPD. Não há regra sobre quais dados, quem vê e por quanto tempo. | Envolver Privacidade/Jurídico do Itaú (V12, V21). | A |
| I-20 | Lacuna | 6–8 | Nenhum trecho | Não há fluxo para o fornecedor contestar uma ocorrência, nem para a ausência de resposta, e-mail inválido, ocorrência duplicada ou ausência do responsável. | Incluímos contestação no To Be (V31). Confirmar se o processo existe. | A |
| I-21 | Ambiguidade | 3 | Dor 1: “pode não apresentar erro e ainda assim não entregar o e-mail” (pág. 3) | A causa da falha não foi investigada (robô, serviço de e-mail, antispam). Sem causa, o novo sistema pode repetir o problema. | Pedir logs e um caso real de falha. | A |
| I-22 | Ambiguidade | 3 | Dor 4: “não há lembretes efetivos” (pág. 3) | Não se sabe se existem lembretes que não funcionam ou se não existem. | Confirmar o que existe hoje. | B |
| I-23 | Dependência | 7, 8 | RN-14 (pág. 7); RN-20 (pág. 8); PV-11 | Permissões amplas “criadas para investigação” e regras de inativação cujo efeito sobre ocorrências abertas não está definido. | Definir segregação de funções (V11) e efeito da inativação (V14). | M |
| I-24 | Lacuna | 2, 8–9 | Papéis (pág. 2); PV-10, PV-14 (pág. 9) | “Administrador do SIGMES” e “Gestão de Acessos” aparecem nas pendências, mas não nos papéis. “Responsável interno” (etapas 10–13) não é papel definido. | Fechar a lista de papéis (V1, V11). | M |
| I-25 | Inconsistência | 2, 3–4 | Escopo “Redesenho To Be… fora” (pág. 2); seção 3 e “hub” (págs. 3–4, 10) | A seção 3 já propõe solução. O termo “hub” (“métricas dentro do hub”, “novo hub”) não é definido. A seção 3 não liga cada oportunidade a uma dor. Quase tudo é “Alta”. | Usar a seção 3 só como insumo. Definir “hub”. | B |
| I-26 | Dependência | 8, 10 | RN-23 (pág. 8); PV-22 (pág. 10) | Módulo de atendimento técnico “construído, mas não usado”, com “sistema próprio do fornecedor” sem identificação. | Confirmar como fora de escopo (V23). | B |
| I-27 | Dependência | 10 | Roteiro (pág. 10); Fontes (pág. 10); PV-24 | Só duas gravações de reunião e nenhuma amostra real. O fluxo nunca foi testado com casos reais. O key user é uma só pessoa. | Planejar homologação com amostra real (V25). | A |
| I-28 | Forma | 1, 4, 10 | Capa e rodapés (págs. 1–10); etapa 2 “7.” (pág. 4); roteiro “8–12” (pág. 10) | Sem histórico de versões, aprovadores ou data de validação. A numeração continua erradamente entre listas. PDF sem número de página. | Corrigir se o As Is for reenviado. | B |
| I-29 | Dependência | 2–3, 9–10 | Dor 15 (pág. 3); PV-21 (pág. 10) | Não se sabe quem mantém o Thanos hoje nem quem será o dono do novo produto. Impacta migração e desligamento. | Confirmar o dono e a equipe de suporte (V22). | M |
| I-30 | Dependência | 8–9 | RN-19, PV-15 (págs. 8–9) | A carga em lote “existe, mas não é confiável”. Não se sabe se entra no escopo nem qual é o formato. | Definir escopo (V15). | M |
| I-31 | Lacuna | — | Nenhum trecho | Não há dados para migração: quanto histórico, formato, qualidade, ocorrências abertas e regra de desligamento do Thanos. | Definir com o Itaú (V29, V30). | A |

## 2.1 Resumo dos achados

| Severidade | Quantidade |
| --- | --- |
| Alta | 14 |
| Média | 12 |
| Baixa | 5 |
| Total | 31 |

## 2.2 Pendências do As Is (PV-01 a PV-24) e como serão tratadas

O As Is lista 24 pendências (págs. 8–10). Quase todas viram ponto para validação do Itaú no documento enviado ao cliente.

Pontos novos que a Stefanini acrescentou (V26 a V31): login e e-mail, hospedagem, papel da Stefanini, migração do histórico, desligamento do Thanos e contestação.

| Pendência do As Is | Tema | Ponto para validação no documento do Itaú |
| --- | --- | --- |
| PV-01 | Responsável pelo acompanhamento | V1 |
| PV-02 | Critério de encerramento | V2 |
| PV-03 | Status e efeitos | V3, V18 |
| PV-04 | Prazo para encerramento | V4 |
| PV-05 | Retorno do fornecedor | V5 |
| PV-06 | Confirmação de entrega do e-mail | V6 |
| PV-07 | Lista de destinatários | V7 |
| PV-08 | Procedimento de correção | V8 |
| PV-09 | Matriz de classificação | V9 |
| PV-10 | Critérios de acesso | V10 |
| PV-11 | Segregação de funções | V11 |
| PV-12 | Dados pessoais | V12 |
| PV-13 | Cadastro mestre e fonte oficial | V13 |
| PV-14 | Governança cadastral | V14 |
| PV-15 | Carga em lote | V15 |
| PV-16 | Periodicidade e corte | V16 |
| PV-17 | Tabela de pontuação | V17 |
| PV-18 | Indicadores normalizados | V19 |
| PV-19 | Aprovação das ações de gestão | V20 |
| PV-20 | Retenção e histórico | V21 |
| PV-21 | Sustentação | V22 |
| PV-22 | Escopo do atendimento técnico | V23 |
| PV-23 | Timeout e segurança | V24 |
| PV-24 | Amostra de validação | V25 |

# 3. Análise do fluxograma original

Objetivo: avaliar etapas, decisões, integrações, entradas e saídas e tratamento de exceções do fluxo atual e apontar o que o novo sistema deve resolver.

Figura 1 – Fluxograma As Is (pág. 6 do documento original).

## 3.1 O que o fluxograma contém

| Elemento | Quantidade e descrição |
| --- | --- |
| Piscinas e raias | 2 piscinas: Processo 1 (raias Centro de Segurança/Analista, Sistema Signes/Thanos, Gestão de Serviços) e Fornecedor. |
| Eventos | 1 de início (“Ocorrência identificada”) e 1 de fim (“Ação da gestão registrada”). Não há evento de início mensal. |
| Atividades | 16: acessar o sistema, selecionar polo/categoria/item, cadastrar/ativar item, classificar SLA, salvar, enviar e-mail automático, notificar por e-mail (manual), receber e tratar, atualizar/finalizar, notificar via e-mail, extrair relatório, aplicar PROCV, e 4 ações de gestão. |
| Decisões | 4: item cadastrado e ativo; e-mail enviado; ocorrência tratada; ação com fornecedor (sem rótulo claro). |
| Entradas e saídas | Entrada: fato observado. Saída: ação de gestão registrada. As entradas e saídas de cada etapa não aparecem na figura. Estão só no texto (págs. 4–5). |
| Integrações | Só duas: e-mail automático e Excel (manual). Cadastro mestre e log existem no texto, mas não na figura. |
| Exceções tratadas | 3: item inativo, falha de e-mail e ocorrência não tratada (fica aberta). |

## 3.2 Divergências entre figura e texto

Ver achados I-02 a I-06 da seção 2. Resumo: quem finaliza, raias de duas atividades, seta do fornecedor para o relatório, gateway de ação sem rótulo e fluxo de acesso ausente.

## 3.3 Gargalos

- Notificação: quando o e-mail falha, tudo para até alguém avisar manualmente, e não há prova de entrega.

- Cadastro de item: sem item ativo não se abre a ocorrência. Depende do Analista ou do Gestor, sem prazo.

- Fornecedor sem prazo: o laço “ocorrência tratada? Não” não tem limite de tempo nem lembrete.

- Fechamento mensal: depende de extração, PROCV e tabela dinâmica feitas à mão.

- Desempenho: telas e consultas levam minutos (Dor 2, pág. 3).

- Abertura individual: documentos de terceiros são registrados um a um (Dor 9).

## 3.4 Redundâncias

- Notificação automática e manual, com controle paralelo.

- Dados digitados no sistema e de novo em Excel, e-mail e filas próprias (Dor 14).

- Correção de fornecedor por encerramento e nova abertura (RN-11).

- Cadastros em vários lugares com padronização manual (Dor 11).

- Extração e consolidação mensal que o sistema poderia calcular.

## 3.5 Etapas manuais

| Etapa | Manual hoje | No novo fluxo |
| --- | --- | --- |
| Notificação em caso de falha (etapa 8) | Sim | Reenvio automático e alerta (passos 11–12) |
| Controle paralelo de notificações | Sim (planilha e e-mail) | Status dentro do sistema |
| Extração mensal (etapa 14) | Sim | Fechamento automático (passo 19) |
| PROCV e tabela dinâmica (etapa 15) | Sim | Cálculo automático (passo 20) |
| Correção de fornecedor | Sim (encerrar e abrir outra) | Correção com reenvio (passo 16) |
| Lembrete de pendência | Não existe efetivo | Lembretes automáticos (passo 14) |
| Cadastro e carga em lote | Parcialmente manual | Carga assistida (passo 7) |

## 3.6 Exceções que o fluxo atual não cobre

- Dado errado na ocorrência (além de fornecedor).

- Contestação do fornecedor.

- Fornecedor que não responde.

- E-mail inválido ou sem destinatário.

- Responsável ausente.

- Sessão expirada no meio do preenchimento (Dor 12).

- Ocorrência aberta no dia do corte e encerrada depois.

- Reabertura de ocorrência finalizada.

- Ocorrência duplicada.

- Recusa de acesso comunicada ao solicitante.

## 3.7 Limitações da plataforma atual que o novo sistema deve resolver

Atenção A tabela abaixo mistura evidências do As Is com limitações conhecidas do Power Automate, que usamos como hipótese porque o PDF não confirma a plataforma (achado I-01). Validar com a equipe que mantém o Thanos antes de usar em reunião.

| Limitação | Evidência no As Is ou hipótese | Como o novo sistema responde |
| --- | --- | --- |
| Falha silenciosa de fluxos e de e-mail | Dor 1 (pág. 3). Hipótese: fluxo falha sem alerta e envia por conta ou conector sujeito a limites. | Fila de notificações com status, tentativas e alertas; remetente corporativo. |
| Dependência de conexão de uma pessoa | Hipótese: conexões em nome de um usuário expiram e quebram o fluxo. | Conta de serviço e monitoramento. |
| Histórico de execução curto | Hipótese: o histórico de execuções fica poucos dias. Dificulta investigar o que aconteceu. | Auditoria própria e retenção definida pelo Itaú. |
| Consultas e filtros lentos | Dores 2 e 3 (pág. 3). Hipótese: limites de listas e de consulta. | Banco de dados com índices, paginação e filtros. |
| Regras de cálculo difíceis de manter | Dor 13 (pág. 3). Pontuação em Excel. | Pontuação parametrizada por contrato e vigência. |
| Sessão e rascunho | Dor 12; RN-21 (págs. 3, 8). | Aviso, renovação e rascunho automático. |
| Sem dono e sem evolução | Dor 15; PV-21 (págs. 3, 10). | Sustentação com dono, canal e prazos. |
| Dados pessoais em campo livre | Dor 8; PV-12. | Campos próprios, mínimos e protegidos. |

## 3.8 Dores do As Is e como o novo fluxo as resolve

| Dor (pág. 3) | Resposta no novo fluxo | Passos |
| --- | --- | --- |
| 1 Instabilidade no e-mail | Status, reenvio automático e alerta | 10 a 12 |
| 2 e 3 Lentidão e filtros | Filtros completos e paginação (requisito) | Todos |
| 4 Abertas fora dos indicadores | Lembretes, painel e lista de abertas no fechamento | 14, 17, 19, 21 |
| 5 Encerramento sem justificativa | Motivo e evidência obrigatórios | 18 |
| 6 Permissões amplas | Edição e encerramento pelo responsável; exceções justificadas | 14 a 18 |
| 7 Correção não reenvia | Reenvio controlado e aviso de desconsideração | 15, 16 |
| 8 e 9 Terceiros, abertura individual | Fora da entrega base; a confirmar (V12) | — |
| 10 e 11 Carga em lote e cadastros | Carga assistida e listas controladas (V15) | 6, 7 |
| 12 Timeout | Aviso e rascunho | 5, 8 |
| 13 Medição fora do sistema | Cálculo automático | 19, 20 |
| 14 Controles paralelos | Tudo no sistema | 10 a 24 |
| 15 Sem sustentação | Sustentação Stefanini (V22) | 12 |

# 4. Decisões de desenho adotadas e riscos para o time

Objetivo: registrar as hipóteses que usamos no novo fluxo e que podem mudar com a resposta do Itaú.

| Decisão adotada | Por quê | Se o Itaú discordar |
| --- | --- | --- |
| O fornecedor não acessa o sistema; responde por e-mail | O As Is diz “recebimento por e-mail” (pág. 2) | Criar acesso ou link seguro para o fornecedor (V5). Aumenta o escopo. |
| Só ocorrências finalizadas pontuam | RN-15 (pág. 7) | Se abertas pontuarem, muda o passo 19 e o cálculo. |
| Competência = mês do encerramento | Sem regra no As Is; é o critério mais simples | Mudar o passo 19 (V16). |
| 3 tentativas de reenvio (5, 15 e 60 minutos) | Proposta nossa | Ajustar parâmetros (V6). |
| Papel da Stefanini: sustentação e investigação de falhas de envio | Proposta nossa | Rever custos e equipe (V28). |
| Go-live em 21/01 e desligamento em 29/01 | A data de 29/01 não diz se é go-live ou desligamento | Se for go-live, não há convivência; se for desligamento, o prazo é muito apertado (V30). |
| Módulo de terceiros, indicadores avançados e carga em lote ficam condicionados ao prazo | Média prioridade no As Is (pág. 4); prazo de 13 semanas | Se o Itaú exigir, replanejar ou reduzir outro escopo. |

Riscos de prazo Restam cerca de 13 semanas até 29/01/2027, com recesso de fim de ano no meio. O primeiro fechamento mensal real no novo sistema ocorre depois do desligamento. Propusemos recalcular dezembro em paralelo. Sem as respostas do Itaú até 19/11/2026, o congelamento do escopo em 30/11 fica em risco.

# 5. Dúvidas a esclarecer com o Itaú

Objetivo: reunir as perguntas que precisam de resposta antes de concluir a documentação. Estão em ordem de prioridade.

- Plataforma e nomes: o Thanos é o SIGMES? Roda em Power Automate, em banco próprio ou em outra plataforma? Quem o mantém? (I-01)

- Quem encerra a ocorrência: o responsável interno ou o fornecedor? O fornecedor acessa o sistema? (I-02, V5)

- Pontuação: podemos receber a tabela vigente de cada contrato, com um exemplo de cálculo real? (V17)

- Status e classificação: qual a lista completa de status e a matriz de severidade? (V3, V9)

- Medição: qual a data de corte e a regra de competência? Ocorrências abertas pontuam? (V16, V18)

- Prazo final: 29/01/2027 é entrada em produção ou desligamento do Thanos? (V30)

- Volumes: quantas ocorrências por mês, fornecedores, usuários, polos e itens, e qual o tamanho do histórico? (I-15)

- Integrações: qual o serviço de login, o serviço de e-mail e a fonte oficial de RGI, polos e fornecedores? (V13, V26)

- E-mail: qual a causa conhecida das falhas e qual o modelo do e-mail atual? (I-21, I-18)

- Dados pessoais: quais dados de terceiros podem ser registrados e por quanto tempo? Privacidade já foi envolvida? (V12, V21)

- Contestação e exceções: existe processo quando o fornecedor discorda ou não responde? (V31)

- Amostra real: quais três ocorrências reais usaremos para validar o fluxo? (V25)

- Pessoas: quem valida pelo Itaú além do key user e quem substitui no recesso? (R9, R10)

- Escopo: módulo de terceiros, carga em lote e indicadores avançados entram nesta entrega? (V12, V15, V19)

- Migração: quanto histórico migrar e o que fazer com ocorrências abertas no corte? (V29)

- Hospedagem e segurança: onde o sistema será hospedado e quais políticas do Itaú se aplicam? (V27)

## Próximos passos

- Alinhar este relatório com a equipe e fechar as dúvidas 1 a 6 em reunião rápida com o key user.

- Revisar e enviar ao Itaú a documentação do novo sistema (arquivo separado).

- Receber as respostas até 19/11/2026 e atualizar o fluxo e os passos.

- Registrar o resultado das validações e congelar o escopo em 30/11/2026.